扬州高等职业技术学校

学生餐前洗手池安装项目比价单
           公司：
因新型冠状病毒疫情防控需求,我校拟于开学前实施学生就餐前洗手安装洗手池项目。因目前仍处于冠状肺炎病毒疫情防控关键时期，经研究，学校采用公开询价，低价中标方式进行采购。请有意向具备相关资质的单位按下表格报价,所有报价均为人民币。此项目最高限价为96000元，超过此价格为废标。    
一、项目内容

1、工程概况：

	序号
	名  称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备     注

	1
	拆除
	项
	1
	
	
	混凝土路面切缝，破除，挖沟槽，回填，垃圾运转

	2
	地面恢复
	项
	1
	
	
	混凝土路面恢复，地面面包砖恢复，砌井

	3
	给水管
	支
	53
	
	
	水池给水PPR管DN63

	4
	给水管保温
	m
	197
	
	
	室外给水管外保温

	5
	给水管配件
	项
	44
	
	
	PPR管接头配件，墙面支架，铜芯三角阀，软管，铜芯闸阀

	6
	水龙头
	只
	44
	
	
	红外感应不锈钢水龙头，含所有电线安装（主线6个平方，每个水龙头1.0平方插座线，电箱三个,每5个水龙头安装一只控开）

	7
	不锈钢水池
	m
	45
	
	
	厚0.8mm304不锈钢板制作特殊水槽，不锈钢前后立柱圆管（直径50mm厚1.0mm）间隔2米之间用直径40mm厚1.0mm圆管横向连接焊接盆架安放水槽，水池高度为800mm。

	8
	排水系统
	项
	1
	
	
	PVC管明放，HDPE管埋设

	9
	雨棚
	m
	24
	
	
	间隔4米前后安装不锈钢圆管立柱（直径63mm厚1.5mm），用方管（30mm*60mm）焊接，棚顶用无声不锈钢板（厚1.2m宽0.6mm）与方管焊接固定，雨棚高2.4m。

	10
	下水
	米
	50
	
	
	主管道200mm，其余管道150mm

	11
	人工费
	项
	1
	
	
	来回运输，安装拆除

	税    金
	增值税普票

	合    计
	


水槽样品见后勤管理处实样。
二、造价：按总价报价,总造价不高于96000元，高于此价为废标。

三、工程质量：合格

四、工期：2020年3月30日前竣工

五、投函组成
1、企业法人营业执照扫描件；

2、法人授权委托书扫描件；

3、法定代表人身份证或委托代理人身份证扫描件；

4、工程报价单（采用固定总价报价）加盖公章扫描件；

5、管道安装工证书扫描件；

6、项目施工方案加盖公章扫描件；
7、现场勘查证明扫描件。

六、现场勘查

投标单位必须勘查现场以充分理解招标要求。不进行现场勘查的投标人，不得进行投标。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。现场勘查时间：2020年3月24日上午10：00—10:30前集中勘查，过时不候。

七、投标截止时间

投标单位将符合要求的投标函组成的7个部分的电子文档打包，于2020年3月25日16:30前发送至扬州高等职业技术学校后勤管理处邮箱：gzxhqglc@163.com。

八、评标定标

1、评标定标工作由我校招标领导小组组织进行。

2、评标原则：公平、公开、科学、择优。

3、根据投标函，以低价中标。

九、合同签订

1、接到中标通知（电话）的投标单位，应按中标通知规定时间、地点与我校签约。

2、合同文书及条款以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

十、付款方式

付款方式为在验收合格后一次性付清。

本标书未尽事宜由扬州高等职业技术学校后勤管理处负责解释

联系单位：扬州高等职业技术学校后勤管理处

联 系 人：陆松华

联系地址：扬州市广陵区万福路54号17号楼二楼

联系电话：0514-85829191  

                                 扬州高等职业技术学校   

                                      2020-3-23
1

